#### Информация о результатах проведенной внеплановой проверки

Инспекцией Счетной палаты Колпашевского района (утверждена приказом Счетной палаты Колпашевского района от 13.11.2017 № 4) в соответствии с пунктом 3 части 3, пунктом 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                                          (далее – Закон № 44-ФЗ) была проведена внеплановая (камеральная) проверка на основании поступившей 17.10.2017г. информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно: выполнение подрядчиком работ, являющихся предметом запроса предложений «Благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина» ранее даты подведения его итогов и ранее даты заключения муниципального контракта, без участия представителя заказчика, надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте проведения проверки (уведомление Счетной палаты Колпашевского района о проведении внеплановой (камеральной) проверки от 13.11.2017 № 4 (вх.№ 3727/17 от 13.11.2017г.)).

По итогам проведения внеплановой проверки было принято Решение № 3 о результатах проведения внеплановой проверки от 15.11.2017.

Согласно указанному Решению инспекция установила следующее:

Муниципальным заказчиком - Администрацией Колпашевского городского поселения (ИНН 7007008273) размещены 30.09.2017г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС) извещение о проведении запроса предложений № 0165300003417000079                (далее – извещение о закупке) и документация запроса предложений, утвержденная Главой Колпашевского городского поселения ______________29.09.2017г. (далее – документация запроса предложений), по объекту закупки «Благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина».

Извещением о закупке и документацией запроса предложений установлены:

- дата и время окончания подачи заявок, рассмотрения и оценки заявок участников – 09.10.2017г.;

- сроки завершения работы: начало работ – с даты подписания муниципального контракта, окончание работ – 10 декабря 2017 года.

В соответствии с протоколом № 0165300003417000079-1 проведения запроса предложений от 09.10.2017г. до окончания указанного в извещении о закупке срока было подано две заявки на участие в запросе предложений от следующих участников:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТомУслуга» (ИНН 7017227073) (далее – ООО «ТомУслуга») (регистрационный номер заявки 43);

- Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные дороги и мосты»             (ИНН 7014062120) (далее – ООО «АДМ») (регистрационный номер заявки 46).

Единой комиссией принято решение об отстранении заявки с регистрационным номером 43 от участия в запросе предложений в связи с признанием заявки не соответствующей требованиям, установленным документацией запроса предложений, по причине не предоставления обеспечения заявки.

Заявка с регистрационным номером 46, поступившая от ООО «АДМ», признана единой комиссией соответствующей требованиям, установленным документацией запроса предложений.

В соответствии с итоговым протоколом № 0165300003417000079-2 запроса предложений от 10.10.2017г. победителем запроса предложений признана заявка, поданная ООО «АДМ».

Согласно информации из единой информационной системы муниципальный контракт «на благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина» заключен заказчиком (Администрацией Колпашевского городского поселения) с ООО «АДМ» 18 октября 2017г. за номером № 461 (реестровый номер контракта 37007008273 17 000074).

Контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением о закупке и документацией запроса предложений.

В соответствии с информацией на странице «Телевидение Колпашево»                     (ООО «ТВК» является официальным средством массовой информации) в социальной сети интернет «ВКонтакте» (https://vk.com/tvknews) подрядчик приступил к выполнению работ, являющихся предметом вышеуказанного запроса предложений, 01.10.2017г., то есть ранее даты подведения его итогов (10.10.2017г.) и ранее даты заключения контракта (18.10.2017г.) (скриншот страницы телевидения Колпашево в сети «ВКонтакте» прилагается).

К моменту заключения муниципального контракта подрядчиком была выполнена значительная часть работ, предусмотренная контрактом, в частности произведены работы по асфальтированию тротуара (о чем свидетельствует информация, размещенная на странице «Телевидение Колпашево» в социальной сети интернет «ВКонтакте»                        17 октября 2017г., скриншот прилагается).

Из письма Администрации Колпашевского городского поселения от 24.10.2017г., исх. № 3482/17, поступившего в Счетную палату Колпашевского района 25.10.2017г. на соответствующий запрос (письмо Счетной палаты Колпашевского района от 20.10.2017г. исх. № 148) следует, что решение о начале работ до заключения муниципального контракта принято подрядчиком самостоятельно на основании проектно-сметной документации, размещенной в единой информационной системе (копии писем прилагаются).

Осуществление указанной закупки противоречит положениям Закона № 44-ФЗ.

Так, пунктом 3 статьи 3 Закона № 44-ФЗ установлено, что закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

При этом согласно пункту 2 статьи 3 Закона № 44-ФЗ определение поставщика начинается с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением контракта.

Таким образом, исходя из норм Закона № 44-ФЗ следует, что обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком начинаются исключительно с момента заключения контракта.

В письме Министерства экономического развития РФ от 21.03.2017 № Д28и-1219 отмечено, что реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со сроком исполнения до даты заключения договора) может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в свою очередь, может негативно сказаться на эффективности расходования бюджетных средств. Возможность осуществления таких закупок противоречит основным принципам контрактной системы в сфере закупок, установленным в статье 6 Закона N 44-ФЗ, а именно принципам обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективности осуществления закупок.

Кроме того, вышеизложенное указывает на формальный подход к проведению запроса предложений, а также указывает на признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ               «О защите конкуренции».

Также при проверке соблюдения Администрацией Колпашевского городского поселения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупки «Благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина», инспекцией Счетной палаты Колпашевского района установлены следующие нарушения:

1. Частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Закона № 44-ФЗ к документации о проведении запроса предложений прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.

В проект контракта «на благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина» (размещен в ЕИС 30.09.2017г. в составе документации запроса предложений) и в заключенный контракт № 461 от 18.10.2017г. заказчиком (Администрацией Колпашевского городского поселения), в нарушение требований части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, не включено обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в части утверждения документации о проведении запроса предложений с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Администрацией Колпашевского городского поселения по факту вышеуказанного нарушения предоставлены письменные пояснения (письмо Администрации Колпашевского городского поселения от 15.11.2017г., исх.№ № 3811/17) (далее – пояснения администрации поселения) из которых следует, что (цитата из письма):

«согласно п. 4.2 проекта контракта «Заказчик назначает уполномоченных представителей, которые осуществляют надзор и контроль выполнения работ, проводят проверку соответствия применяемых материалов и технологий действующим государственным стандартам и другим нормативным документам. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного контроля всех видов работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, а так же совместно с Подрядчиком оформляют акты на выполненные работы, подписывают акты выполненных работ, проверяют используемые материалы и оборудование и проводят проверку и приемку работ».

Таким образом, на протяжении всего периода выполнения работ по контракту уполномоченные представители заказчика осуществляют контроль за производством работ и в дальнейшем осуществляют приемку выполненной работы.».

Указанные пояснения не могут быть приняты в качестве обоснованного возражения по существу данного нарушения, так как инспекция Счетной палаты Колпашевского района считает, что положения пункта 4.2 проекта контракта (равно как и заключенного контракта) определяют функции и права уполномоченных заказчиком представителей, прежде всего при осуществлении контроля за выполнением работ, и не определяют порядок и сроки приемки выполненных работ, порядок и сроки оформления результатов такой приемки.

2. Пунктом 3 части 6 статьи 83 Закона № 44-ФЗ установлено, что документация о проведении запроса предложений должна содержать требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений и инструкцию по их заполнению.

Документация запроса предложений «Благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина», в нарушение требований пункта 3 части 6 статьи 83 Закона № 44-ФЗ, не содержит инструкцию по заполнению заявок на участие в запросе предложений.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, в части утверждения документации о проведении запроса предложений с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Из пояснений администрации поселения следует, что (цитата из письма):

«Относительно не включения в документацию о проведении запроса предложений и в извещение о проведении запроса предложений инструкции по заполнению заявок, информации о банковском сопровождении контракта, а также исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены участниками, дать пояснения не представляется возможным в связи с тем, что контрактный управляющий, в чьи должностные обязанности входила подготовка извещений об осуществлении закупок и документации о закупках, с 27.10.2017 в Администрации Колпашевского городского поселения не работает.».

3. Пунктом 1 части 4 статьи 83 Закона № 44-ФЗ установлено, что извещение о проведении запроса предложений должно содержать информацию, предусмотренную пунктами 1 - 5, 7 (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 8 части 2 настоящей статьи) и 8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона) статьи 42 настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о размере обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона.

Извещением о закупке и документацией запроса предложений установлено требование обеспечения исполнения контракта, а именно установлено (цитата из извещения о закупке), что:

«Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный в Извещении запроса предложений счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц».

В документации запроса предложений по строке «Банковское сопровождение контракта» отражено «не предусмотрено».

В извещении о закупке предусмотрено отражение информации - «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта». При этом, в нарушение требований пункта 1 части 4 статьи 83, пункта 8 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, извещение о закупке не содержит информацию о банковском сопровождении контракта.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

4. Пунктом 2 части 4 статьи 83 Закона № 44-ФЗ установлено, что извещение о проведении запроса предложений должно содержать требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса предложений в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона.

Извещением о закупке в качестве требований к участникам установлены (цитата из извещения о закупке):

«1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информацию к требованию отсутствует

2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информацию к требованию отсутствует».

При этом, в нарушение пункта 2 части 4 статьи 83 Закона № 44-ФЗ, извещение о закупке не содержит исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены участниками запроса предложений в соответствии со статьей 31 Закона          № 44-ФЗ.

Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

5. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 83 Закона № 44-ФЗ документация о проведении запроса предложений должна содержать наименование и описание объекта закупки, условий контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ установлены правила описания объекта закупки.

Согласно пункта 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, заказчик должен использовать при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающуюся технических характеристик, функциональные характеристики (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественные характеристики объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Вместе с тем, согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

В силу части 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Пунктом 1.3 проекта муниципального контракта «на благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина» установлено, что «Виды, объёмы и место выполнения работ указаны в техническом задании, являющихся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение № 1)». Техническое задание размещено в ЕИС в составе документации запроса предложений 30.09.2017г.

В размещенном в ЕИС техническом задании «на благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина» предусмотрено выполнение работ – «Установка бортовых камней бетонных, марки 400».

При этом, действующим ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» (утвержден постановлением Госстроя СССР от 3 апреля 1991 г. № 13) установлено, что марка камня состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире (пункт 1.2.6 указанного стандарта).

Первая группа содержит обозначение типа камня, длину, высоту и ширину камня в сантиметрах, радиус кривизны в метрах для криволинейных камней; вторая - класс напрягаемой арматуры.

Пример условного обозначения камня типа БР длиной 1000 мм, высотой 300 мм и шириной 180 мм: БР100.30.18.

Таким образом, в техническом задании «на благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина», в нарушение пункта 2 части 1 статьи 33, пункта 2 части 6 статьи 83 Закона № 44-ФЗ, при описании объекта закупки (в частности используемых при производстве работ материалов – камней бортовых бетонных) использованы условные обозначения, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров необходимых для осуществления работ, которые не предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Кроме того следует отметить, что в локальном сметном расчете № 02-01-01 (позиция 18), размещенном в ЕИС в составе обоснования начальной (максимальной) цены контракта, отражены материалы, используемые при установке бортовых камней бетонных, как «Камни бортовые бетонные, марка 300».

Таким образом, установленные заказчиком в техническом задании требования к товару «камни бортовые бетонные» не соответствуют требованиям к данному товару, указанным в локальном сметном расчете.

При таких обстоятельствах, описание объекта закупки заказчика носит необъективный характер, противоречит требованиям части 1 статьи 33, пункта 2 части 6 статьи 83 Закона № 44-ФЗ.

Рабочим проектом «Благоустройство улицы Белинского, г.Колпашево. Участок от ул.Кирова до ул.Ленина» № 198-17 ПЗУ, размещенном в ЕИС, предусмотрены работы по укладке бортового камня 50.20.6.

При этом документация запроса предложений не раскрывает информацию какие документы описывают объект закупки.

Таким образом, документация запроса предложений, информация, размещенная в ЕИС способна ввести в заблуждение потенциальных участников закупки и как следствие ограничить конкуренцию.

Указанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Из пояснений администрации поселения следует, что (цитата из письма):

«По факту несоответствия требования к товару, указанному в техническом задании требованиям в локальном сметном расчете поясняем: в техническом задании указаны не требования к материалу «камни бортовые бетонные», а указаны наименования этапов (работ), которые необходимо выполнить. Выражение «камни бортовые бетонные, марки 300» в локальном сметном расчете указаны в соответствии с федеральным сборником сметных цен. Марка 300 относится к бетону, а марка бортовых камней указана в проектной документации. В техническом задании в наименовании этапов (работ) «Установка бортовых камней бетонных, марки 400» допущена техническая ошибка, марка бетона 400 указана ошибочно.».

Указанные пояснения не могут быть приняты в качестве обоснованного возражения по существу данных нарушений, так как инспекция Счетной палаты Колпашевского района считает, что содержание представленных пояснений только подтверждает факт нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, совершенных муниципальным заказчиком – Администрацией Колпашевского городского поселения.

На основании изложенного инспекция решила:

1. Признать заказчика – Администрацию Колпашевского городского поселения, нарушившей пункт 2 статьи 3, пункт 2 части 1 статьи 33, пункт 8 статьи 42, пункты 1 и 2 части 4, пункты 2 и 3 части 6 статьи 83 Закона № 44-ФЗ.

2. Предписание об устранении нарушений Закона № 44-ФЗ не выдавать, в связи с отсутствием возможности устранить выявленные нарушения.

3. В связи с тем, что выявленные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ направить материалы внеплановой проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

4. В связи с выявленным признаком нарушения антимонопольного законодательства, а именно статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ                «О защите конкуренции», материалы внеплановой проверки направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области для рассмотрения вопроса о проведении соответствующей проверки.

5. Копию настоящего решения направить заказчику - Администрации Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.