Из отчета

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в 2012 году на строительство автомобильной дороги между улицами Красноармейская - Чкалова - Островского в г.Колпашево в Администрации Колпашевского городского поселения», утвержденного председателем Счетной палаты Колпашевского района 07 октября 2013 года

- Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 12 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы Счетной палаты Колпашевского района на 2013 год, утверждённого приказом Счетной палаты Колпашевского района от 29.12.2012 № 57 (в редакции приказов Счетной палаты Колпашевского района от 07.02.2013 г. № 4, от 29.03.2013 № 17, от 06.06.2013 № 23, от 29.07.2013 № 40), решение Думы Колпашевского района от 28.01.2013 № 6 «Об утверждении поручений для Счетной палаты Колпашевского района на 2013 год» (в редакции решения Думы Колпашевского района от 27.03.2013 № 29), приказ Счетной палаты Колпашевского района от 09.08.2013 № 25 «О проведении контрольного мероприятия».

Проверяемый период: 2012 год.

Ответственным исполнителем контрольного мероприятия являлся председатель Счетной палаты Колпашевского района Муратов А.В.

Основной этап контрольного мероприятия проведен в период с 12.08.2013 г. по 16.09.2013 г.

По результатам контрольного мероприятия составлен и доведен до объекта контрольного мероприятия Акт от 16 сентября 2013 года на 37 листах. К Акту по результатам контрольного мероприятия сформированы 3 приложения на 5 листах.

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с вопросами, определенными программой проведения контрольного мероприятия, утвержденной приказом Счетной палаты Колпашевского района от 09.08.2013 № 25:

1. Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия.

2. Проверка соблюдения организационно-правового порядка строительства автомобильной дороги.

3. Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильной дороги.

5. Проверка соблюдения бюджетного (бухгалтерского) учета.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Проверка соблюдения организационно-правового порядка строительства автомобильной дороги показала, что для организации, проведения строительных работ и ввода в эксплуатацию автодороги проведены необходимые процедуры и оформлены соответствующие документы (за исключением нарушений Градостроительного кодекса РФ, отраженных в настоящем Отчете).

При проверке соблюдения законодательства РФ в сфере размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд проверено размещение заказа на выполнение работ по строительству автодороги, осуществленного путем проведения открытого аукциона в электронной форме. В ходе проверки размещения заказа на выполнение работ по строительству автодороги нарушений не установлено.

Необходимость строительства автомобильной дороги между улицами Красноармейская - Чкалова - Островского в г.Колпашево была связана с тем, что на протяжении нескольких десятилетий в г.Колпашево происходит размывание оползневой береговой зоны р.Обь и в зоне обрушения находится автомобильная дорога, соединяющая центральную часть города Колпашево с микрорайоном Матьянга. Новая дорога призвана заменить участок дороги, находящийся в 15 метрах от оползневой береговой зоны.

Строительство объекта «Автодорога ул. Красноармейская - ул. Чкалова -    ул. Островского в г. Колпашево Томской области» предусмотрено долгосрочной целевой программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а.

Бюджетные ассигнования на строительство автодороги утверждены Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», решением Думы Колпашевского района от 25.11.2011 № 133 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2012 год», решением Совета Колпашевского городского поселения от 15.12.2011 № 67 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012 год».

Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», решением Думы Колпашевского района от 25.11.2011 № 133 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2012 год» предусмотрено софинансирование расходов: за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 47 000,0 тыс. руб. и за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в размере 10 839,0 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» предоставлены бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2012 году в виде иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» средств на строительство автодороги ул. Красноармейская – ул. Чкалова – ул. Островского в   г. Колпашево Томской области от 26.07.2012 № 312, заключенным между Администрацией Колпашевского района от имени муниципального образования «Колпашевский район», в лице Главы Колпашевского района Шафрыгина В.И. и Администрацией Колпашевского городского поселения от имени муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в лице Главы поселения Черникова А.А., в соответствии с которым Администрация Колпашевского городского поселения обязуется:

- обеспечить размещение заказа на строительство автодороги;

- осуществлять финансирование строительства автодороги в соответствии с законодательством РФ и Положением об организации работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения, утвержденным решением Совета Колпашевского городского поселения от 26.01.2012 № 3;

- обеспечить целевое использование бюджетных средств;

- обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств иных межбюджетных трансфертов, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объекте.

Фактически бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» предоставлены из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» средства на строительство автодороги в сумме 56 млн. 501 тыс. 401 руб. 32 коп. в виде иных межбюджетных трансфертов (в том числе за счет средств областной субсидии в сумме 47 млн. руб. и за счет средств бюджета муниципального района в сумме  9 млн. 501 тыс. 401 руб. 32 коп.).

Администрацией Колпашевского городского поселения использовано средств иных межбюджетных трансфертов в сумме 50 млн. 701 тыс. 181 руб. (в том числе за счет средств областной субсидии в сумме 41 млн. 199 тыс. 779 руб. 68 коп. и за счет средств бюджета муниципального района в сумме 9 млн. 501 тыс. 401 руб. 32 коп.).

Неиспользованный остаток областной субсидии в размере 5 млн. 800 тыс. 220 руб. 32 коп. возвращен в бюджет Томской области.

Администрацией Колпашевского района соблюдено софинансирование расходов на строительство автодороги за счет средств местного бюджета в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении в 2012 году бюджету муниципального образования «Колпашевский район» субсидии из областного бюджета на строительство автодороги ул. Красноармейская –    ул. Чкалова –       ул. Островского в г. Колпашево Томской области» от 11.04.2012 № 42, заключенного с Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области.

Средства иных межбюджетных трансфертов в сумме 50 млн. 701 тыс. 181 руб. израсходованы Администрацией поселения:

- на оплату выполненных работ по строительству автодороги по муниципальному контракту от 30.07.2012 № 316/0165300003412000052-0163760-01, заключенному с ГУП ТО «Областное ДРСУ», в сумме 50 млн. 203 тыс. 181 руб., в том числе за счет средств областной субсидии в сумме 41 млн. 199 тыс. 779 руб. 68 коп. и за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в сумме 9 млн. 003 тыс. 401 руб. 32 коп.;

- на оплату расходов на осуществление строительного контроля по строительству автодороги в рамках исполнения муниципального контракта от 20.08.2012 № 358/0165300003412000072, заключенного с ООО «Строительная лаборатория», в сумме 498 тыс. руб. (за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район»).

Расходы на строительство автодороги и на осуществление строительного контроля отнесены на соответствующие статьи КОСГУ в соответствии с требованиями Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2011          № 180н и подтверждены необходимыми первичными учетными документами.

Работы по строительству автомобильной дороги и проведению строительного контроля осуществлены подрядчиком (ГУП ТО «Областное ДРСУ») и исполнителем (ООО «Строительная лаборатория») соответственно в установленные муниципальными контрактами сроки.

Средства иных межбюджетных трансфертов, предоставленные бюджету муниципального образования «Колпашевского городское поселение» из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» использованы Администрацией поселения по целевому назначению – на строительство автомобильной дороги.

По факту выполненных работ (строительство+строительный контроль) стоимость сложилась в сумме 50 млн. 701 тыс. 181 руб., что меньше сметной стоимости на 5 млн. 647 тыс. 740 руб. и меньше стоимости, определенной соглашениями сторон по муниципальным контрактам на 1 млн. 298 тыс. 819 руб.

Следует отметить, что на момент проведения контрольного мероприятия Счетной палатой Колпашевского района проводилось контрольное мероприятие Контрольно-счетной палатой Томской области «Проверка законности и результативности использования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Колпашевский район» в рамках реализации ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы» на строительство автодороги ул. Красноармейской – ул. Чкалова – ул. Островского в г.Колпашево Томской области».

Аудиторской группой Контрольно-счетной палаты Томской области по контролю за расходованием средств областного бюджета на капитальный и текущий ремонт, строительство и реконструкцию объектов в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия проведена проверка достоверности формирования сметной стоимости строительства автодороги (что и будет отражено в Акте Контрольно-счетной палаты Томской области).

Инспекторами Контрольно-счетной палаты Томской области в присутствии председателя Счетной палаты Колпашевского района Муратова А.В., главного специалиста, инженера-строителя отдела градостроительства и землеустройства Администрации поселения Мининой Е.А., представителей Северного филиала   ГУП ТО «Областное ДРСУ» - инженера 1-ой категории Деева С.В., прораба Васильева Р.М. проведены 14.08.2013 г. обмеры участков автомобильной дороги (проведены замеры ширины асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара, обочины, газона, высоты асфальтобетонного покрытия проезжей части, определено наличие водопропускных труб и т.д.). В ходе проведенных обмеров автомобильной дороги отклонений от основных показателей рабочего проекта не установлено.

В соответствии с письмом МО МВД России «Колпашевский» от 30.08.2013 (ответ на запрос Счетной палаты Колпашевского района от 19.08.2013 г.) в период с 01.11.2012 г. по 01.08.2013 г. в адрес Администрации Колпашевского городского поселения было направлено 7 предписаний по организации мероприятий направленных на устранение нарушений, предусмотренных в нормативных правовых актах по обеспечению безопасности дорожного движения на уличной дорожной сети между улицами Красноармейская – Чкалова – Островского               г. Колпашево.

Предписания вынесены в части нарушений по содержанию автомобильной дороги в зимнее время (снежный накат, отсутствие уличного освещения с наступлением сумерек, заснежена пешеходная дорожка) и в связи с отсутствием горизонтальной дорожной разметки.

На сегодняшний день предписание в части нанесения дорожной разметки остается неисполненным Администрацией поселения.

По информации МО МВД России «Колпашевский» в период с 01.11.2012 г. по 01.08.2013 г. на автомобильной дороге зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), из них в 6 ДТП пострадали люди.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. При выполнении работ по строительству автодороги подрядчиком    (ОГУП ТО «Областное ДРСУ») допущено не соблюдение Строительных норм и правил СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 № 133 в части устройства верхнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси при температуре окружающего воздуха осенью ниже 10°С.

2. Средства иных межбюджетных трансфертов на строительство автодороги в сумме 50 млн. 701 тыс. 181 руб. использованы Администрацией Колпашевского городского поселения не достаточно эффективно в связи с не достижением необходимого качества дорожного полотна, что ведет к сокращению срока службы дорожного полотна, повышению аварийных ситуаций на дороге, а также к необходимости проведения преждевременного затратного ремонта.

То есть при использовании средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» Администрацией Колпашевского городского поселения не обеспечено соблюдение в полной мере принципа эффективности (результативности) использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

3. Администрацией Колпашевского городского поселения при начале строительства автодороги (в период с 30.07.2012 г. по 01.08.2012 г.) без оформленного разрешения на строительство допущено нарушение частей 1 и 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. В нарушение части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ Администрацией Колпашевского городского поселения не соблюдены сроки направления в Главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области извещения о начале строительства объекта капитального строительства (автодороги).

5. Нарушения бюджетного учета, в том числе:

5.1. В нарушение пункта 36 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н), пункта 6 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция № 162н) автомобильная дорога между улицами Красноармейская – Чкалова – Островского принята к учету Администрации Колпашевского городского поселения по счету 10113000 «Сооружения - недвижимое имущество учреждения» по балансовой стоимости      50 млн. 701 тыс. 181 руб. при отсутствии документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности на данный объект.

Данное нарушение привело к искажению бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2013 г. в части формирования полной и достоверной информации о наличии муниципального имущества, что является нарушением пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 4 Инструкции № 157н.

5.2. В нарушение пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 11 Инструкции № 157н допущена не своевременная регистрация фактических вложений, формируемых первоначальную стоимость автодороги на счете бюджетного учета 1.106.КС.310.

5.3. В нарушение пункта 47 Инструкции № 157н в фактические вложения, формируемые первоначальную стоимость автодороги не включены расходы произведенные Администрацией Колпашевского городского поселения на проведение инженерных изысканий, на изготовление проектно-сметной документации в сумме 688 тыс. 946 руб., что не обеспечивает формирования полной и достоверной информации о деятельности учреждения, о наличии муниципального имущества в нарушение пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 4 Инструкции № 157н.

5.4. В нарушение пунктов 31 - 34, 121 Инструкции № 162н отнесены на фактические вложения, формируемые первоначальную стоимость автодороги (дебет счета 1.106.КС.310) расходы на осуществление строительного контроля в сумме 498 тыс. руб. с кредита счета 140120226 «Расходы на прочие работы, услуги».

Дополнительная информация:

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой Колпашевского района составлен Акт от 16.09.2013 года. Администрацией Колпашевского городского поселения по Акту контрольного мероприятия 26.09.2013 г. представлены разногласия (из 11 разногласий Счетной палатой Колпашевского района принято 3). В соответствии со статьей 18 Положения о Счетной палате Колпашевского района, утвержденного решением Думы Колпашевского района от 23.04.2012 № 43 «О Счетной палате Колпашевского района» и.о Главы Колпашевского городского поселения Бегаеву А.Н. 04.10.2013 г. направлено представление от 03.10.2013 года о принятии соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.